**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ИЗНОСКОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**«ПОСЕЛОК МЯТЛЕВО»**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**От 2 июня 2025г п.Мятлево № 88**

**О внесении изменений в постановление администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 04.10.2019г. №90«Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории**

**сельского поселения «Поселок Мятлево»**

( в ред. постановлений от 27.05.2020 №32; от 12.10.2020 №59; от 29.12.2021 №77; от 26.12.2022 №143; от 26.07.2023 №120; от 25.09.2023 №146;от 02.10.2023 №154; от 28.12.2023 №284; от 28.03.2024 №226; 12.03.2024 №232; от 24.06.2024 №288; от 29.072024 №303; от 10.10.363 №363; от 14.10.2024 №376; от 20.03.2025 №66; от 14.05.2025 №81)

В соответствии со статьей 14 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 N 131-ФЗ, Постановления администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 15.08.2013г. №72 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке муниципальных программ сельского поселения «Поселок Мятлево» их формирования и реализации и Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ сельского поселения» (в редакции от 31.07.2019г. №66), администрация МОСП «Поселок Мятлево»

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1.Внести изменения в приложение №.1 Постановления администрации МОСП «Поселок Мятлево» от 04.10.2019г. №90 (в редакции от 14.05.2025 №81) «Об утверждении муниципальной программы «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Поселок Мятлево» изложив Паспорт муниципальной программы в следующей редакции:

1.1. Пункт 8 в таблице «Объемы финансирования» изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования 50 786,913 тыс. руб.

в том числе по годам в разрезе бюджетов:

средства местного бюджета 36 126,307т. руб., в том числе:

2020 – 2 809,833 тыс. руб.; 2023 – 4 892,133 тыс. руб.;

2021 – 3 745,631 тыс. руб.; 2024 – 3114,917 тыс. руб.;

2022 – 3 014,940 т. руб.; 2025 – 1034,445 т. руб.;2026 - 8 061,604 т.руб., 2027-9533,804т.уб.

Средства областного бюджета 3 692,127 тыс. руб., в том числе:

2020 – 427,548 тыс. руб.; 2023 – 1 091,318 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб

2021 – 921,278 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.; 2027 -0,000 т.руб

2022 – 1 251,983 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района 10 968,479 тыс. руб., в том числе:

2020 – 1 199,836 тыс. руб.; 2023 – 344,950 тыс. руб.;

2021 – 1 334,661 тыс. руб.; 2024 – 1627.583 тыс. руб.;

2022 – 2 056,781 тыс. руб.; 2025 – 4404,668 т. руб.;2026 - 0,000 т.руб, 2027-0,000 т.руб

* 1. Раздел 4 паспорта программы « Объем финансирования муниципальной Программы»

изложить в следующей редакции:

Общий объем финансирования 50 786,913 тыс. руб.

в том числе по годам в разрезе бюджетов:

средства местного бюджета 36 126,307т. руб., в том числе:

2020 – 2 809,833 тыс. руб.; 2023 – 4 892,133 тыс. руб.;

2021 – 3 745,631 тыс. руб.; 2024 – 3114,917 тыс. руб.;

2022 – 3 014,940 т. руб.; 2025 –1034,445 т. руб.;2026 - 8 061,604 т.руб., 2027-9533,804т.уб.

Средства областного бюджета 3 692,127 тыс. руб., в том числе:

2020 – 427,548 тыс. руб.; 2023 – 1 091,318 тыс. руб.; 2026 - 0,000 тыс.руб

2021 – 921,278 тыс. руб.; 2024 – 0,000 тыс. руб.; 2027 -0,000 т.руб

2022 – 1 251,983 тыс. руб., 2025 – 0,000 тыс. руб.

Средства бюджета муниципального района 10 968,479 тыс. руб., в том числе:

2020 – 1 199,836 тыс. руб.; 2023 – 344,950 тыс. руб.;

2021 – 1 334,661 тыс. руб.; 2024 – 1627.583 тыс. руб.;

2022 – 2 056,781 тыс. руб.; 2025 – 4404,668 т. руб.;2026 - 0,000 т.руб, 2027-0,000 т.руб

Далее по тексту.

1.3. Раздел «Перечень программных мероприятий» изложить в новой редакции

(прилагается к настоящему постановлению).

2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня официального опубликования (обнародования).

Глава администрации

МОСП «Поселок Мятлево» Л.В.Венидиктова

Приложение к Постановлению администрации

МОСП «Поселок Мятлево» От 02.06.2025г №88

**ПЕРЕЧЕНЬ**

**Программных мероприятий муниципальной программы**

**Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории сельского поселения «Поселок Мятлево»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Сроки реализации** | **Участник программы** | **Источник финансирования** | **Сумма расходов всего:**  **тыс.руб.** | **В том числе по годам реализации программы (тыс.руб)** | | | | | | | |
| **2020г** | **2021г** | **2022г** | **2023г** | **2024г** | **2025г** | **2026г** | **2027г** |
| **1.** | **Исполнение переданных полномочий муниципального района на обеспечение проживающих в поселении и нуждающихся в жилых помещениях малоимущих граждан жилыми помещениями, и по содержанию муниципального жилищного фонда,**  **в том числе:** | **2020-2027** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **2 797,087** | **1 023,722** | **895,957** | **877,408** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 1.1 | Взносы в фонд капитального ремонта многоквартирных домов | 2020-2027 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 217,321 | 70,874 | 73,877 | 72,570 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.2 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.46 кв.2) | 2020-2027 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 623,373 | 626,374 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.3 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Лесная д.3 кв.8) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» подрядные организации | МР «Износковский район» | 326,474 | 326,474 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.4 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.40 ) | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 684,850 | 0,000 | 496,899 | 187,951 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.5 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Лесная д.8 кв.4) | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 116,848 | 0,000 | 0,000 | 116,848 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.6 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Первомайская д.2 кв.2) | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.7 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Шоссейная д.40 кв.3) газификация | 2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.8 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Луначарского д.1) | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 142,713 | 0,000 | 142,713 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.9 | Ремонт муниципального жилищного фонда (п.Мятлево, ул.Победы д.29 | 2021 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 441,097 | 0,000 | 109,321 | 331,776 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.10 | Техническое заключение на индивидуальный жилой дом блокированного типа п.Мятлево ул.Победы д.23 и ул.Шоссейная д.48 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 20,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.11 | Изготовление технического паспорта | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 13,894 | 0,000 | 0,000 | 13,894 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.12 | Выполнение проектно-сметной документации на газоснабжение жилого дома по ул.Первомайская д.1 кв.11 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 15,500 | 0,000 | 0,000 | 15,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.13 | Изготовление технического плана блока №1 п.Мятлево ул.Победы д.29 | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.14 | Изготовление межевого плана земельного участка под жил.фондом | 2020-2026 |  |  | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 9,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 1.15 | Технологическое присоединение и строительно-монтажные работы по газификации муниципального жилищного фонда | 2020-2026 |  |  | 104,869 | 0,000 | 0,000 | 104,869 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2** | **Исполнение переданных полномочий муниципального района на содержание на территории муниципального района межпоселенческих мест захоронения в том числе:** | **2020-2027** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **1272,290** | **176,114** | **210,000** | **397,876** | **160,000** | **20,000** | **308,300** | **0,000** | **0,000** |
| **2.1** | Удаление аварийных деревьев с территории кладбищ |  |  |  | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **2.2** | Содержание братских мест захоронения |  |  |  | 20,000 |  |  |  |  | 20,000 | 308,300 | 0,000 | 0,000 |
| **3**. | **Исполнение переданных полномочий муниципального района по организации в границах поселения электро-, тепло-, газо- и водоснабжение населения, водоотведения, снабжения населения топливом** | **2020-2026** | **Администрация МОСП «Поселок Мятлево»**  **Подрядные организации** | **МР «Износковский район»** | **329,148** | **0,000** | **228,704** | **100,444** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| **4.** | **Решение вопросов местного значения, в том числе:** | 2020-2026 |  | МОСП «Поселок Мятлево» | **42301,140** | **2761,833** | **3612,265** | **3 572,170** | **4 906,151** | **4722,500** | **5112,975** | **8061,604** | **9533,804** |
| 4.1 | Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах населенных пунктов в том числе: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | **239,052** | **27,748** | **11,304** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **100,000** | **100,000** |
| МР Износковский район | **443,481** | **0,000** | **0,000** | **89,931** | **62,950** | **98,600** | **192,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.2 | Компенсация выпадающих доходов организациям по обслуживанию бани в том числе: | 2020-2027 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **6344,757** | **621,116** | **744,313** | **988,466** | **857,832** | **761,021** | **486,085** | **942,962** | **942,962** |
| 4.2.1 | Субсидия на выполнение муниципального задания по обслуживанию общественной бани | 2024-2027 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 2372,009 |  |  |  |  |  | 486,085 | 942,962 | 942,962 |
| 4.3 | **Прочие мероприятия в области коммунального хозяйства, в том числе**: | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | **370,096** | **0,000** | **39,815** | **0,000** | **62,935** | **67,346** | **0,000** | **100,000** | **100,000** |
| 4.3.1 | Техобслуживание газопровода и техустройств на нем ( ФКЦ ) | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 346,400 | 0,000 | 16,119 | 0,000 | 62,935 | 67,346 | 0,000 | 100,000 | 100,000 |
| 4.3.2 | Разработка техплана | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 11,196 | 0,000 | 11,196 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.3.3 | Страхование опасного объекта | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 12,5 | 0,000 | 12,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.4 | Организация уличного освещения, в том числе: | 2020-2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **18967,985** | **1339,789** | **1 778,827** | **1660,616** | **3 628,862** | **1582,835** | **621,572** | **3249,642** | **5105,842** |
| 4.4.1 | Техническое обслуживание уличного освещения | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 2314,035 | 61,789 | 142,127 | 0,000 | 306,048 | 559,818 | 84,253 | 580,000 | 580,000 |
| 4.4.2 | Приобретение электроэнергии | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 10610,549 | 777,300 | 786,700 | 980,305 | 3322,814 | 1 023,017 | 402,319 | 1581,989 | 1736,105 |
| МР Износк. район | 135,000 |  |  |  |  |  | 135,000 |  |  |
| Итого |  |  |  |  |  |  | 537,319 |  |  |
| 4.4.3 | Техническое присоединение и ремонт уличного освещения |  | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 5908,401 | 500,700 | 850,000 | 680,311 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1087,653 | 2789,737 |
| 4.5 | Мероприятия по ликвидации очагов распространения борщевика | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | **909,007** | **149,007** | **195,000** | **565,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 4.6 | **Прочие мероприятия в области благоустройства, в том числе:** | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **14707,006** | **406,523** | **829,506** | **262,339** | **284,822** | **2 200,448** | **3769,368** | **3669,000** | **3285,000** |
| 4.6.1 | Удаление, обрезка аварийных деревьев | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 370,000 | 0,000 | 370,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.2 | Устройство освещения сквера ул.Интернациональная | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 126,954 | 0,000 | 126,954 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.3 | Приобретение материалов для выполнения работ по благоустройству | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» |  | 19,492 | 0,000 | 0,000 | 19,492 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.4 | Благоустройство территории населенных пунктов поселения | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 187,197 | 0,000 | 0,000 | 91,725 | 95,472 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| МР «Износковский район» | 26,122 | 0,000 | 0,000 | 26,122 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.5 | Проверка достоверности сметных расчетов | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 65,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.6 | Изготовления баннера | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,350 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.7 | Благоустройство территории поселения в районе ул.Кирова д.50 пос.Мятлево | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево» Подрядные организации | МР «Износковский район» | 122,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 122,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.8 | Благоустройство территории пруда в п.Мятлево по ул.Горького | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 125,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.9 | Благоустройство сквера №1 по ул.Интернациональная в пос.Мятлево | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский р-он» | 1 318,983 |  |  |  |  | 1 318,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Местн.  Бюдж. | 69,420 |  |  |  |  | 69,420 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1388, 403 |  |  |  |  | 1 388,403 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.10 | Ликвидация стихийных свалок | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет МР «Износковский р-он» | 190,000 |  |  |  |  | 190,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.11 | Содержание объектов благоустройства | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 421,359 |  |  |  |  | 421,359 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.12 | Услуги транспорта по выгрузке тротуарной плитки | 2024 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 35,274 |  |  |  |  | 35,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.13 | Субсидии на выполнение муниципального задания по благоустройству территории населенных пунктов поселения (МАУ «Мятлевское») в т.ч.: |  | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МР «Износковский район» | 3769,368 |  |  |  |  |  | 3769,368 | 0,000 | 0,000 |
| 1) Опиловка и удаление деревьев, в т.ч.с гражданского кладбища |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 729,714 | 0,000 | 0,000 |
| 2)Благоустройство сквера №1 по ул.Интернациональная |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 397,116 | 0,000 | 0,000 |
| 3)Выполнение работ по окашиванию и озеленению территорий поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1708,100 | 0,000 | 0,000 |
| 4)Озеленение и окашивание территории поселения в т.ч. около мест захоронения, памятников, скверов, зон отдыха |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 278,438 | 0,000 | 0,000 |
| 5) Ликвидация стихийных свалок |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 656,000 | 0,000 | 0,000 |
| 4.6.14 | Озелениение и окашивание территории СП (места захоронений, памятники, скверы, зоны отдыха |  | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево | 6854,000 |  |  |  |  |  | 0,000 | 3619,000 | 3 235,000 |
| 4.7 | Содержание и ремонт братских захоронений, в том числе: |  | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 401,918 | 217,650 | 13,500 | 5,818 | 8,750 | 12,250 | 43,950 | 50,000 | 50,000 |
| 4.7.1 | Приобретение спецпродукции (венки, корзины) |  |  | МОСП «Поселок Мятлево | 147,968 | 0,000 | 0,000 | 5,818 | 8,750 | 12,250 | 21,150 | 50,000 | 50,000 |
| 4.7.2. | Реставрация треугольников памятника погибших ВОВ |  |  | МОСП «Поселок Мятлево | 22,800 |  |  |  |  |  | 22,800 |  |  |
| **5**. | **Реализация проектов развития общественной инфраструктуры, основанных на местных инициативах, в том числе:** | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организац |  | **4 074,248** | **475,548** | **1 023,644** | **1375,806** | **1199,25** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
| 5.1 | Обустройство родника по ул.Первомайская | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 48,000 | 48,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 427,548 | 427,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 475,548 | 475,548 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.2 | Устройство уличного освещения д. Пушкино, п.Мятлево, д.Айдарово, д.Кононово | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 102,366 | 0,000 | 102,366 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 921,278 | 0,000 | 921,278 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 023,644 | 0,000 | 1 023,644 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.3 | Устройство уличного освещения ул.Ягодная, Тихая в п.Мятлево | 2020-2026 | Администрация МОСП  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.4 | Ремонт уличного освещения д.Богданово, д.Гришино | 2022 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 123,823 | 0,000 | 0,000 | 123,823 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 1 251,983 | 0,000 | 0,000 | 1 251,983 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 1 375,806 | 0,000 | 0,000 | 1 375,806 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.5 | Устройство уличного освещения д.Фотьяново  (1 этап) | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 53,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,941 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 545,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 545,409 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 599,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,35 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.6 | Обработка мест произрастания борщевика Сосновского | 2023 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 53,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 53,991 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 545,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 545,909 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 599,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 599,9 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.7 | Устройство уличного освещения д.Фотьяново  (II этап) ( стоимость 600,000) | 2025 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. б | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 5.8 | Устройство игровой детской площадки в сквере №2 по ул.Интернациональная пос.Мятлево  (стоимость 1300,000) | 2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | Бюджет мест. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Внебюджетные | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Обл.бюджет | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Итого: | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| **6.** | **Оценка недвижимости, признание прав и регулирования отношений по государственной и муниципальной собственности (Уточнение границ земельного участка ; изготовление плана о внесении сведений о местоположении границ охранной зоны уличного газопровода)** | 2020-2026 | Администрация МОСП «Поселок Мятлево»  Подрядные организации | МОСП «Поселок Мятлево» | **31,0** | **0,000** | **31,0** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** | **0,000** |
|  | **Итого по программе:** |  |  |  | **50786,913** | **4437,217** | **6 001,570** | **6 323,704** | **6 265,401** | **4 742,500** | **5439,113** | **8061,604** | **9533,804** |